SE Project Management（SEPM）

Week 5 超詳細雙語筆記 Part 2（Sprint Planning/Retro Notes：範例解析 + 錯誤清單 + 可交模板）

2026-03-04

# 1) Sprint Notes 寫作規則（老師明確要求）

Written by Scrum Master during the meeting (scribe).

由 Scrum Master 在會議中記錄（當場 scribe）。

No extra time outside the meeting; keep it short.

不應額外佔用會後時間；筆記要短。

Max ~2 pages; short simple sentences; avoid long paragraphs; proof-read.

最多約 2 頁；短句；避免長段落；要校對。

# 2) Sprint Planning Notes（正確範例）為什麼正確？

The “OPM SprintPlanningNotes_Sprint1_OPM.pdf” is correct because it is specific, time-consistent, and includes justified estimates.

OPM 的 SprintPlanningNotes 正確，因為它具體、時間一致，並且估算有理由。

What it does well:

它做得好的地方：

Meeting date matches sprint start (planning is the first activity).

會議日期與 sprint 開始一致（規劃是 sprint 第一件事）。

Sprint goal is feature-specific (not generic “work well”).

Sprint goal 是功能導向（不是空泛的「好好合作」）。

Scope lists PBIs with brief justifications and story point estimates.

scope 列出 PBIs + 點數 + 簡短理由。

Roles are separated (Scrum Master ≠ Product Owner).

角色分離（Scrum Master ≠ Product Owner）。

# 3) Sprint Planning Notes（錯誤範例）— 錯在哪、怎麼改

The “withMistakes” version illustrates typical grading mistakes. Use this as a checklist to avoid losing marks.

withMistakes 版本就是典型扣分點合集，可以當作防雷清單。

Mistake: Scrum Master and Product Owner are the same person.

錯誤：Scrum Master 和 Product Owner 是同一人。

Fix: Fix: these roles should not be assigned to the same person (conflict of interest).

修正：修正：兩個角色不應同一人（利益衝突）。

Mistake: Sprint goal is meaningless (“follow best practices”).

錯誤：Sprint goal 沒意義（只是「遵循最佳實務」）。

Fix: Fix: goal must be concrete sprint outcome/feature increment.

修正：修正：goal 要是本 sprint 的具體成果/功能增量。

Mistake: Sprint duration is 1.5 weeks.

錯誤：Sprint 長度 1.5 週。

Fix: Fix: choose a consistent duration (1 or 2 weeks) for all sprints.

修正：修正：sprint 長度要固定（1 或 2 週），全 sprint 一致。

Mistake: Planning meeting is not at the first day of sprint.

錯誤：規劃會議不是 sprint 第一天。

Fix: Fix: planning should be the first activity on sprint day 1.

修正：修正：規劃要在 sprint 第 1 天進行（第一個活動）。

Mistake: No justification for estimates.

錯誤：估算沒有理由。

Fix: Fix: add 1–2 lines explaining complexity/risks/dependencies.

修正：修正：每個估算加 1–2 句理由（複雜度/風險/相依）。

# 4) Sprint Retro Notes：正確 vs 錯誤，你要看的是「行動性」

A good retro note is actionable: concrete observations → lessons learned → specific keep/change actions.

好的 retro 筆記重點是可行動：具體觀察→學到什麼→明確的保留/改變。

Correct example (OPM): what’s good

正確範例（OPM）好在哪：

Specific wins (e.g., completed PBIs; first time using Selenium).

具體成果（完成 PBIs；第一次用 Selenium）。

Specific problems (capacity underestimated; demo issues) with concrete fixes.

具體問題（容量估錯；demo 問題）並有具體改善方案。

Action items are clear (dry-run demo; charge laptop; backup).

行動項清楚（demo 演練；筆電充電；備援）。

Mistakes example (withMistakes): what’s wrong

錯誤範例（withMistakes）錯在哪：

Too long and narrative; not “max 2 pages, short sentences”.

太長、像故事；不符合「最多 2 頁、短句」。

Blame-focused (“Ron’s mistake”) instead of process-focused.

怪人（Ron）而非怪流程。

Non-actionable “Things to Change: Everything”.

不可執行的「全部都要改」。

Irrelevant jokes/details; reduces professionalism and clarity.

無關笑話/細節太多，降低專業與清晰度。

# 5) 可直接交的模板（中英雙語）

## 5.1 Sprint Planning Notes Template

DATE OF MEETING: ____

會議日期：____

Project / Team: ____

專案/團隊：____

Sprint #: ____ | Duration: 1 week / 2 weeks | Start: ____ | End: ____

Sprint 編號：____｜長度：1 週/2 週｜開始：____｜結束：____

Scrum Master: ____ | Product Owner: ____ | Dev Team: ____

Scrum Master：____｜PO：____｜團隊：____

1) Sprint Goal (1–2 sentences):

1) Sprint 目標（1–2 句）：

2) Scope (PBIs committed + story points + justification):

2) 範圍（承諾 PBIs + 點數 + 理由）：

3) Expected velocity & capacity notes:

3) 預期 velocity 與容量說明：

4) Risks / dependencies (top 3):

4) 風險/相依性（前三）：

## 5.2 Sprint Retro Notes Template

DATE OF MEETING: ____

會議日期：____

Sprint #: ____

Sprint 編號：____

1) Things that went well:

1) 做得好的：

2) Things that could have gone better:

2) 可以更好的：

3) Things that surprised us:

3) 意外/驚訝：

4) Lessons learned:

4) 學到的：

5) Final thoughts:

5) 結尾：

- Things to keep:

- 保留：

- Things to change (1–3 actionable items with owner):

- 改變（1–3 個可執行行動＋負責人）：

# 6) Flashcards（Q&A）

Q: Who writes sprint notes?

A: Scrum Master during the meeting.

問：誰寫 sprint notes？

答：Scrum Master 會中記錄。

Q: What is a valid sprint duration?

A: A consistent fixed length (typically 1 or 2 weeks).

問：合理的 sprint 長度？

答：固定一致（通常 1 或 2 週）。

Q: What makes a sprint goal good?

A: Specific outcome/feature increment, not generic process slogans.

問：好的 sprint goal？

答：具體成果/功能增量，不是口號。

Q: What is the biggest retro anti-pattern?

A: Blaming individuals and producing non-actionable outputs.

問：retro 最大反模式？

答：怪個人＋沒有可執行行動。

Q: What is the key to good estimates in notes?

A: Include brief justification (complexity, risks, dependencies).

問：估算筆記的關鍵？

答：要有理由（複雜度/風險/相依）。