SE Project Management（SEPM）

Week 3 超詳細雙語筆記（Lectorial + Workshop）

2026-03-04 | ISYS1108/3474

# 1) 本週主軸（Week 3 in one page）

Week 3 is about turning “ideas” into testable delivery units: User Story Cards (USC), Acceptance Criteria (AC), and the separation between AC vs Definition of Done (DoD).

第 3 週重點是把「想法」變成可交付、可測試的單位：User Story Cards（使用者故事卡）、Acceptance Criteria（驗收標準），以及釐清 AC 與 DoD 的差異。

In workshop, you practice fixing an incomplete/incorrect Product Backlog draft (Victoria Farms scenario), using IDs + priorities + acceptance criteria to make it executable.

Workshop 會用 Victoria Farms 案例把一份不完整/有錯的 Product Backlog 草稿修正到「可以做」：補 ID、優先級、驗收標準，讓團隊能執行。

# 2) 核心概念與名詞（要背到能用）

User Story (US): a short description of value from a user’s perspective.

User Story（使用者故事）：從使用者角度描述價值的一句話。

User Story Card (USC): US + ID + priority + effort + acceptance criteria.

User Story Card（故事卡）：故事 + ID + 優先級 + 工作量/估算 + 驗收標準。

Acceptance Criteria (AC): conditions of satisfaction; must be testable.

Acceptance Criteria（驗收標準）：滿足條件；必須可測試/可驗證。

DoD (Definition of Done): team-wide quality bar for “done” across all stories.

DoD（完成定義）：團隊對「完成」的共同品質門檻，適用所有故事。

Traceability: ability to trace from requirement → design → implementation → test → release.

Traceability（可追溯性）：能從需求追到設計/實作/測試/版本交付。

Important: AC answers “what must be true for this story”. DoD answers “what quality/process must be satisfied for anything to be called done”.

重點：AC 回答「這個故事完成時必須成立什麼事」。DoD 回答「任何工作要被叫 done，都必須滿足哪些品質/流程門檻」。

# 3) 為什麼要用 User Story Cards（不是形式主義）

Story cards originated in XP as physical cards. The value is collaboration: cheap to create, easy to move, easy to group to spot gaps and dependencies.

故事卡源自 XP 的紙卡做法，價值在協作：寫得快、改得快、能在桌上/白板上分組，快速看出缺口與相依性。

A card forces you to be concise, but AC forces you to be precise.

卡片逼你簡潔；驗收標準逼你精確。

# 4) 怎麼寫好 User Story（公式 + 例子 + 反例）

Template: As a <type of user>, I want <goal>, so that <benefit>.

模板：As a <使用者類型>，I want <目標>，so that <好處/價值>。

Rule of thumb: one story = one slice of user value; avoid bundling multiple features.

原則：一個故事 = 一個使用者價值切片；避免把多個功能綁成一張卡。

Good example:

好例子：

As a farm manager, I want to view today’s harvest schedule so that I can assign workers efficiently.

作為農場管理者，我想查看今天的採收排程，這樣我能更有效分派人力。

Bad example (solution disguised as requirement):

反例（把解法當需求）：

As a user, I want you to build a React dashboard with charts…

作為使用者，我希望你用 React 做一個有圖表的 dashboard…

Why bad: It prescribes implementation. Requirements should describe outcomes; design can change.

為何不好：它直接指定實作技術。需求應描述結果/價值；設計可以變。

# 5) INVEST 檢核（讓故事可被估、可被交付）

I – Independent: can be developed with minimal dependencies.

I – Independent：相依性小，能獨立開發。

N – Negotiable: not a contract; details are discussed.

N – Negotiable：不是合約；細節可討論。

V – Valuable: delivers value to user/customer.

V – Valuable：對使用者/客戶有價值。

E – Estimable: team can estimate effort.

E – Estimable：團隊能估算。

S – Small: small enough to finish within a sprint.

S – Small：小到能在一個 sprint 完成。

T – Testable: has clear acceptance criteria.

T – Testable：可測試，有清楚驗收標準。

# 6) Acceptance Criteria（驗收標準）超詳細

Acceptance Criteria should be objective and testable. If two testers could disagree about pass/fail, AC is too vague.

驗收標準要客觀、可測試。如果兩個人會對通過/失敗吵架，AC 就太模糊。

AC style A: checklist (simplest)

AC 寫法 A：條列式（最簡單）

AC1: Premium member can cancel without penalty.

AC1：Premium 會員可無罰金取消。

AC2: Hotel is notified.

AC2：系統通知旅館。

AC3: Member receives confirmation; no penalty charged.

AC3：會員收到確認；未被收取罰金。

Downside: checklist AC can hide edge cases. Prefer Given–When–Then for precision.

缺點：條列式容易漏掉邊界條件。更推薦 Given–When–Then。

AC style B: Given–When–Then (BDD)

AC 寫法 B：Given–When–Then（行為驅動）

Given I am a Premium member and I have an active reservation,

Given 我是 Premium 會員且有一筆有效訂單，

When I cancel the reservation,

When 我取消訂單，

Then the cancellation succeeds, no penalty is charged, and a confirmation is sent.

Then 取消成功、不收罰金、並寄出確認通知。

Tip: include negative tests (permissions, invalid state) to prevent bugs.

技巧：加上負向測試（權限不足、狀態不合法）能大幅降低 bug。

# 7) DoD vs AC：最常考也最常寫錯

AC is story-specific. DoD is global. A story can meet AC but fail DoD (e.g., works but no tests, no review).

AC 是針對單一故事。DoD 是全局規則。可能 AC 都過了，但仍不算 done（例如沒測試、沒 code review）。

Example DoD items:

DoD 例子（全故事通用）：

Code reviewed and merged to main branch.

完成 code review 並合併到主分支。

Unit tests added/updated; CI passes.

補/改單元測試；CI 通過。

Meets coding standards; no critical warnings.

符合 coding standard；無重大警告。

Documentation updated (if user-facing).

（若影響使用者）更新文件。

# 8) Workshop：Victoria Farms Product Backlog 怎麼修

Your job is to turn messy draft backlog into executable items: unique IDs, clear stories, priority, and acceptance criteria.

你的目標是把凌亂草稿變成可執行的 backlog：補唯一 ID、寫清故事、排優先級、補驗收標準。

Backlog fixing checklist:

Backlog 修正檢核表：

Each item has a unique ID (traceability).

每項都有唯一 ID（可追溯）。

Story has user + goal + benefit (or at least user + goal).

故事要有 user + goal + benefit（至少 user + goal）。

Priority is explicit (e.g., Must/Should/Could or 1..N).

優先級明確（如 Must/Should/Could 或 1..N）。

AC present and testable; avoid subjective words (fast, easy, etc.) unless quantified.

AC 可測試；避免主觀詞（快、好用）除非量化。

Split big items into slices deliverable in a sprint.

大項拆成可在一個 sprint 交付的切片。

# 9) Flashcards（複習用 Q&A，考前 10 分鐘刷）

Q: What is a User Story Card (USC)?

A: US + ID + priority/effort + AC.

問：什麼是 User Story Card？

答：User Story + ID + 優先級/工作量 + 驗收標準。

Q: AC vs DoD?

A: AC = story-specific satisfaction; DoD = global quality bar.

問：AC 和 DoD 差別？

答：AC 是單一故事的滿足條件；DoD 是全局品質門檻。

Q: Why IDs?

A: Traceability across backlog → tests → releases.

問：為何要 ID？

答：建立從 backlog 到測試到版本的可追溯性。

Q: What does INVEST stand for?

A: Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable.

問：INVEST 是什麼？

答：獨立、可談、具價值、可估、夠小、可測。

Q: Best AC format?

A: Given–When–Then for precision.

問：最佳 AC 寫法？

答：Given–When–Then，最精準。