SE Project Management – Week Notes（詳細雙語）

Week 3 Notes

SEPM_Week_3_Lectorial.pdf + SEPM_Week_3_Workshop.pdf

2026-03-04

# 1) 本週你要會的事（Learning goals）

Understand requirements engineering artifacts and how they support scope control and delivery.

理解需求工程的產物與它們如何支援控範圍與交付。

Be able to write clear user stories/use cases and acceptance criteria.

能寫清楚的 user story / use case 與驗收標準。

# 2) 核心概念與定義（Core concepts）

Functional vs non-functional requirements (NFRs).

功能性需求 vs 非功能性需求（NFR）。

User stories, use cases, and acceptance criteria (testability).

User story、Use case、驗收標準（可測試性）。

Traceability and baselining.

可追溯性與 baseline（基準）。

# 3) 怎麼做（Process / how-to）

Elicit → analyze → specify → validate requirements iteratively.

需求：引出→分析→規格化→驗證，迭代進行。

Turn vague statements into measurable acceptance criteria.

把模糊敘述轉成可量測的驗收標準。

# 4) Workshop 重點（你交作業要有的內容）

Draft a set of user stories with INVEST properties and DoD.

產出符合 INVEST 的 user stories + DoD。

Define in-scope/out-of-scope and change control triggers.

定義 in/out scope 與變更觸發條件。

# 5) 常見錯誤與考點（Pitfalls & exam traps）

Stories without acceptance criteria → cannot test “done”.

沒有驗收標準的 story → 無法測 done。

Confusing solutions with requirements (“build X”) too early.

太早把解法當需求（直接寫「做 X」）。